# lazyNote 极简跨平台笔记与日程应用产品与技术研究报告

## 执行摘要

我把 lazyNote 定位为“单入口、强联动、低负担”的个人生产力工具：用一个统一入口窗口把“写笔记”和“安排时间”这两件高频动作压到最短路径，并以可互链的数据模型把笔记、任务与日历事件变成同一张可检索的知识与时间网络。我的核心目标是：在体验上接近 Apple 生态的直觉与克制，在功能上介于 Obsidian 与 Notion 之间，但以“默认简单、可选增强”的方式避免复杂度爆炸，同时在性能与资源占用上避免 Notion 式的“重”。（设计方法与平台体验目标参考 Apple Human Interface Guidelines 的设计指导。[1]）

在技术上，我建议将 lazyNote 设计为 本地优先（local-first）+ 可插拔同步 的架构：所有核心数据首先落在本地（离线可用），同步是可选能力（按用户偏好开启，且可选择端到端加密）。全文检索与命令面板依赖本地索引（例如 SQLite FTS5），以保证启动快、输入即响应，并减少对云端的依赖与隐私暴露面。[2]

跨平台（Windows、macOS、iOS、Android）方面，我给出两条可落地路线，并明确推荐其一：

- 推荐路线：Flutter 单代码库（四端统一 UI + 平台原生桥接）。理由：Flutter 官方支持 iOS/Android 与 Windows/macOS 桌面部署，且强调单代码库与多平台集成；其渲染与架构也为高性能 UI 设计提供基础（Skia/Impeller 等）。[3]

- 备选路线：Tauri 2（Web UI + Rust/原生能力）。理由：Tauri 2 明确面向桌面与移动平台，并基于系统 WebView（Windows WebView2 等）而非捆绑完整 Chromium，从“体积/内存”趋势上更有利；但移动端生态与复杂输入场景（Markdown 编辑器、富交互）在工程风险上通常更高，需要更谨慎评估。[4]

关于“日程/任务与 Google Calendar 双向同步”，我建议 以 Google Calendar API 为主通道：用 OAuth 2.0 原生应用最佳实践（外部系统浏览器、PKCE、避免内嵌 WebView）获取授权；用增量同步（sync token）降低带宽；必要时通过 webhook 推送通知 + 服务器（或轻量中继）做到准实时；否则以轮询与本地调度折中。[5] 同时必须遵守 Google API Services User Data Policy（Limited Use）与 Workspace API 用户数据政策，确保“最小授权、用途透明”。[6]

最后，我把 MVP 范围严格收敛为：（1）Markdown 为主的极简笔记 + 标签/层级 + 搜索/命令面板；（2）任务清单 + 日历视图（基础）+ 本地提醒；（3）统一入口窗口；（4）Google Calendar 基础双向同步（事件级别）。推迟到后续版本的包括：双向链接深度能力、复杂重复规则、CRDT/端到端加密同步、跨端实时推送等（见功能表与里程碑）。

## 产品定位与核心体验

lazyNote 的产品核心不是“更多功能”，而是“更少摩擦”：让用户在任何设备上用最少步骤完成两类动作——快速记录（note capture） 与 快速安排（schedule/plan）。在体验上我会以 Apple HIG 的“清晰、克制、直接”（例如对搜索、导航与平台一致性的强调）作为上限目标，但在 Windows/Android 上尊重平台习惯（不强行 iOS 化），以降低学习成本与违和感。[7]

我将三大模块定义为一套“同一数据图谱的三个入口”：

- 笔记 section：默认 Markdown（可读、可迁移）；信息组织采用“文件夹/层级 + 标签 + 可选双向链接”，并将“链接”降级为轻量增强（默认关闭或弱化展示），避免 Obsidian 的复杂生态与配置负担。Obsidian 的官方帮助文档强调了“链接/反向链接（backlink）”作为核心导航方式之一；这也说明 backlinks 很适合做成“可选增强”，而非强制的思维方式。[8]

- 日程/任务：以“任务为中心、日历为视图”的方式对齐滴答清单式体验：任务可有截止日期/提醒/重复；可拖拽到日历形成时间块；并支持与 Google Calendar 双向同步（至少覆盖事件层面）。Google Calendar API 提供 events 资源与相应方法以及扩展属性（extended properties）来存储应用特定元数据，有利于把 lazyNote 的内部 ID 写回 Google 事件，建立稳定映射。[9]

- 统一一体式接入窗口：一个“单一入口”（桌面可全局快捷键呼出；移动端可做快速添加/小组件/应用内浮层），在一个搜索框里同时支持“搜笔记/搜任务/搜日历”，并用命令面板执行动作（新建笔记、新建任务、安排到某天、快速链接等）。Apple HIG 对搜索模式与信息发现有专门指导，我会用它来约束交互复杂度。[10]

模块强联动的产品规则（我会写进 README 的“原则”）：

- 任意实体（笔记/任务/事件）都拥有稳定 ID 和可复制链接（内部 deeplink），从而实现互链与跨模块跳转。

- 在任务/日历里能“附带一条笔记”或“从笔记生成任务”，并能在统一入口一键切换上下文。

- 搜索结果是跨模块融合的（同一套排序与过滤逻辑），并支持“随手执行动作”（command palette）。

当前未指定项（需要我明确给出选项与推荐）
用户未指定 UI 主题、离线优先或云优先、加密级别、后端托管偏好——我将它们视为关键架构决策点，并给出可选方案：

| 未指定项 | 可选方案 | 我推荐 | 推荐理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI 主题/视觉系统 | A) 纯浅色；B) 浅色+深色自动；C) 多主题皮肤 | B | Apple/Android/Windows 都已默认支持深色趋势；自动随系统是“低决策负担”的极简默认。[11] |
| 离线/云优先 | A) 本地优先（local-first）；B) 云优先（cloud-first） | A | 笔记与任务属于高频输入，离线可用与低延迟最关键；同时减少隐私与合规压力（数据最少出端）。[2] |
| 加密级别 | A) 无（仅 TLS）；B) 本地加密（数据库/文件）；C) 端到端加密同步（E2EE） | MVP 选 B，后续提供 C | 本地加密能显著提升“设备丢失/本地窃取”场景下的安全；E2EE 同步实现与密钥管理复杂度更高，宜后置。SQLCipher 提供对 SQLite 的透明 AES-256 加密能力可作为选型参考。[12] |
| 后端/同步托管 | A) 不做自建后端（导出/文件同步）；B) 自建轻量同步服务；C) 依赖平台云（如 iCloud/CloudKit） | MVP 选 A（+ Google Calendar），中期选 B | Google Calendar 同步已是强需求；笔记/任务同步可先 BYOS（Bring Your Own Sync）降低研发与合规成本，后续再做自建同步以统一体验。CloudKit 适合 Apple 生态但不覆盖 Android/Windows。[13] |

## 功能规划与优先级

我把功能拆成“必须形成闭环的 MVP”和“能显著提升价值但可后置的迭代”。MVP 的判断标准是：统一入口能创建/找到/组织/互链笔记与任务，并能把时间写入 Google Calendar（至少事件级别），同时保证离线可用与快速响应。

下表可直接纳入 README（Roadmap/MVP Scope）：

| 模块 | 功能点 | MVP | 后续迭代 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一入口窗口 | 全局搜索（笔记+任务+事件聚合） | ✅ |  |
| 统一入口窗口 | 命令面板（新建笔记/新建任务/快速安排/链接） | ✅ |  |
| 统一入口窗口 | 最近使用/置顶/快捷动作（Quick Actions） | ✅ | ✅（更智能） |
| 笔记 section | Markdown 编辑与预览（所见即所得可后置） | ✅（编辑优先） | ✅（更强编辑体验） |
| 笔记 section | 文件夹/层级、标签（tag） | ✅ |  |
| 笔记 section | 轻量双向链接（可选启用；backlinks 面板） |  | ✅ |
| 笔记 section | 附件/图片（基础） | ✅（最小） | ✅（更丰富） |
| 笔记 section | 快速搜索（全文+标题+标签） | ✅ | ✅（语义/高级过滤） |
| 日程/任务 | 任务清单（Inbox/Today/Upcoming） | ✅ |  |
| 日程/任务 | 日历视图（周/日） | ✅（基础 1–2 视图） | ✅（月/时间线/多视图） |
| 日程/任务 | 提醒（本地通知） | ✅ | ✅（位置/智能） |
| 日程/任务 | 重复规则（简单） | ✅（每日/每周） | ✅（复杂 RRULE） |
| 日程/任务 | Google Calendar 双向同步（事件） | ✅（核心） | ✅（更完善：推送/多日历） |
| 模块联动 | 笔记 ↔ 任务/事件互链（插入链接、反向回链） | ✅（基础 ID link） | ✅（更深联动） |
| 模块联动 | 从笔记生成任务/从任务生成笔记 | ✅（最小：一键创建并互链） | ✅（模板化） |
| 数据与同步 | 本地索引与全文检索（SQLite FTS5） | ✅ |  |
| 数据与同步 | 备份/导出（Markdown+JSON/ICS） | ✅ | ✅（增量备份） |
| 安全 | Token/密钥安全存储（Keychain/Keystore/Credential Locker） | ✅ |  |
| 安全 | 端到端加密同步（E2EE） |  | ✅ |

（SQLite FTS5 能提供本地全文检索能力，是命令面板与全局搜索“即打即出”的基础。[2]）

## 信息架构与关键交互

我会把 lazyNote 的信息架构写成“三层”：

- 实体层（Entities）：Note / Task / Event 三类实体（加上 Tag、Folder、Link 等辅助）。

- 关系层（Relations）：Note↔Note（链接）、Note↔Task、Note↔Event；Task↔Event（安排/时间块）。

- 入口层（Entry Points）：统一入口窗口、笔记页、任务列表、日历视图。

关键交互我希望做到：所有动作从统一入口可达，而“进入详情页”只在需要编辑/深读时发生。

下面是我建议直接放进 README 的 mermaid“界面关系图”（强调强联动与单入口）。

flowchart TD
  A[统一入口窗口<br/>搜索+命令面板] -->|Enter: 打开| B[聚合结果列表<br/>笔记/任务/事件]
  A -->|Cmd: 新建笔记| N1[笔记编辑器]
  A -->|Cmd: 新建任务| T1[任务编辑器]
  A -->|Cmd: 快速安排| C1[日历快速安排弹层]

  B -->|打开笔记| N1
  B -->|打开任务| T1
  B -->|打开事件| E1[事件详情/编辑]

  N1 -->|插入链接| L1[选择任务/事件/笔记]
  L1 -->|生成互链| T1
  L1 -->|生成互链| E1
  T1 -->|安排到日历| Cal[日历视图]
  Cal -->|拖拽/编辑| E1
  E1 -->|反向查看关联笔记| N1

统一入口窗口的交互原则（我会用 HIG 约束复杂度）：

- 搜索优先：默认焦点在搜索框，任何时候都可以“输入→回车执行”。（HIG 的搜索模式与清晰性目标可作为依据。[10]）

- 命令与内容合一：同一个输入框既能搜，也能触发命令（例如 > new note、> schedule tomorrow 9am）。

- 强反馈：每个命令都应有可撤销（undo）或可回退的提示（尤其是写入日历/删除）。

提醒与通知的交互要点：
我会把“提醒”视为任务/事件的属性，但实现上必须遵循各平台权限模型：例如 iOS 需要通过 UNUserNotificationCenter 请求授权，Android 13+ 需要 POST_NOTIFICATIONS 运行时权限，Windows 桌面通知遵循 Windows App SDK 的 app notification/ toast 机制。[14]

## 跨平台技术栈对比与推荐

这一节我给出用户明确要求的技术栈对比表：Electron、Tauri、Flutter、React Native、Swift+Kotlin 等，并补充一个更贴近“强原生体验 + 代码复用”的 Kotlin Multiplatform/Compose Multiplatform 选项。

对比维度说明：
- “性能/包体”这里我用 趋势判断 而非固定数值：因为实际体积与性能高度依赖你的功能、资源与编译配置；但底层机制（是否捆绑 Chromium、是否自带渲染引擎、是否使用系统 WebView）决定了大方向。Electron 明确将 Chromium 与 Node.js 嵌入二进制，通常意味着更大的运行时与分发体积；Tauri 倾向于使用系统 WebView（如 Windows WebView2）从而减少捆绑。[15]

### 跨平台技术栈对比表

| 技术栈 | 优点 | 主要代价/风险 | 性能趋势 | 包体趋势 | 开发成本 | 原生体验 | 系统集成（通知/日历权限/Google OAuth） | 适配 Windows+macOS+iOS+Android 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Electron | Web 技术生态成熟；跨桌面快 | 二进制内嵌 Chromium+Node.js，资源占用与体积通常更高 | 中 | 大 | 中 | 中 | 可做，但桌面端更重；移动端需另建 | 桌面可用但不满足“轻”目标（机制上更重）[16] |
| Tauri 2 | 目标是 tiny/fast；桌面+移动同框架；可用 Rust/Swift/Kotlin 扩展 | 移动端与插件生态相对新；WebView 差异带来一致性与复杂输入风险 | 中-高 | 小-中 | 中 | 中 | 可通过原生插件实现；Windows WebView2 版本与行为差异需测 | 适合“轻桌面”，但移动端要更谨慎评估[4] |
| Flutter | 单代码库覆盖移动+桌面；官方支持多平台部署；可直接与平台服务集成 | 自带渲染与运行时；要做好桌面交互细节与插件选择 | 高（可做出高帧率 UI） | 中 | 中 | 中-高（可做平台风格） | 通过平台通道/插件做；OAuth/通知/日历需桥接但可控 | 我推荐的综合折中方案（可最快形成四端一致 MVP）[3] |
| React Native | UI 使用平台原生组件；移动端成熟 | Windows/macOS 属 out-of-tree 平台；桌面一致性与维护节奏不如移动端 | 高 | 中 | 中 | 高（移动端） | OAuth/通知/日历在移动端成熟；桌面需额外投入 | 更适合“移动优先 + 桌面其次”的路线[17] |
| 纯原生：SwiftUI + Kotlin/Compose + Windows(WinUI/等) | 原生体验与系统集成最佳；权限/通知/日历最稳 | 多代码库，研发成本最高；架构与一致性要求高 | 高 | 小 | 高 | 最高 | 原生最强（EventKit/Calendar Provider 等） | 适合团队较大或对原生极致要求[18] |
| Kotlin Multiplatform + Compose Multiplatform | 可共享业务逻辑且可共享 UI；目标平台含 iOS/Android/桌面 | 工具链与跨端调试仍更复杂；团队需 Kotlin 能力 | 高 | 中 | 中-高 | 中-高 | 可访问原生 API；但跨端细节需设计 | 对 Kotlin 技术栈团队很有吸引力，作为 Flutter 的强备选[19] |

### 我最终的推荐

我推荐 Flutter 作为 lazyNote 的默认路线：它在“速度（一个团队做四端）/性能（可做高性能 UI）/工程成熟度（官方多平台支持）”之间平衡最好，最有利于尽快把 MVP 做到可用并迭代。[20]

但我会在 README 明确保留 Tauri 2 作为桌面端替代路线：如果后续验证“桌面端体积与内存”是用户显著痛点，且移动端体验可接受，那么 Tauri 2 的“系统 WebView + tiny/fast”定位可能在桌面端更符合“lazyNote 极简轻量”的品牌承诺。[21]

## 数据存储与同步方案

### 本地存储格式与索引

我建议采用“可迁移 + 高性能查询”的混合方案：

- 笔记正文：以 Markdown 文件为主（每条笔记一个文件），文件名可读（标题），内部用 YAML frontmatter 存关键元数据（id、创建时间、更新时间、标签、父路径等）。这一点的价值在于：
1) 便于导出/备份；2) 允许用户用其他工具读取；3) 便于 BYOS（把文件夹交给 iCloud/OneDrive/Dropbox 等）。

- 结构化数据（索引/任务/事件/链接图）：用 SQLite 存储，重点是：

- 任务（状态、截止日期、提醒、重复规则、关联 noteId）

- 日历事件的本地镜像（googleEventId、etag、更新时间、关联 noteId 等）

- 标签、层级、双向链接与反向链接缓存

- 全文检索索引：用 SQLite FTS5 建“笔记全文 + 任务标题/备注 + 事件标题/地点/描述”的统一索引表。FTS5 是 SQLite 的全文检索虚拟表模块，适合在本地高效检索大量文档。[2]

这个组合允许我做到：“文件可携带、查询很快、联动稳定”。同时，SQLite 也为后续“本地加密（SQLCipher）”留出空间：SQLCipher 提供对 SQLite 数据库文件的透明 AES-256 加密能力，可作为“本地加密”选项。[12]

### 同步策略（含端到端加密可选）

我会把同步拆成两条独立链路：
- 日历同步链路（强制）：Google Calendar
- 知识库同步（可选）：笔记/任务/设置等

#### 日历同步：Google Calendar 双向同步实现要点

授权与登录
- OAuth 2.0 原生应用最佳实践要求：授权请求使用外部 user-agent（系统浏览器），不使用内嵌 WebView；这是 IETF RFC 8252 的 Best Current Practice。[22]
- 在 iOS/macOS 我会优先使用系统级 Web 登录组件（如 ASWebAuthenticationSession），其定位就是“通过第三方 Web 服务认证用户”，符合“外部 user-agent”原则。[23]
- 在 Android 端，我会遵循同样原则（自定义 Tab/浏览器），并避免 WebView；AppAuth-Android 明确遵循 RFC 8252 且显式不支持 WebView。[24]

增量同步（sync token）与冲突处理
- Google Calendar API 提供“增量同步”方案：首次 full sync 获取 nextSyncToken，后续携带旧 token 拉取变更并保存新 token，从而节省带宽并保持本地镜像更新。[25]
- 更新事件时，我会优先使用 etag / 原子更新语义：Google 的 events.update 文档强调 update 是全量更新（不支持 patch semantics），并建议 get + update 并使用 etags 来确保原子性；events.patch 则是部分更新但每次 patch 有配额/单位消耗提示。[26]

稳定映射：用扩展属性写入 lazyNote 内部 ID
- Google Calendar API 支持在事件上写“隐藏 key-value”（extended properties），用于保存应用特定数据而无需外部数据库；我会在这里保存 lazynote_event_id / lazynote_task_id 等，用于双向同步时的稳定匹配。[27]

准实时与推送：我会明确说明需要后端
- Google Calendar API 的 push notifications 需要“接收 URL/webhook 回调服务器”，并且通知本身不包含变更内容，收到通知后仍需再调用 API 拉取变更详情；这意味着若我想做“准实时”，就需要一个可公开访问的 HTTPS 服务。[28]
- 因此在 README 我会把实现拆成两档：
- MVP：增量同步 + 前台/后台定时轮询（移动端由系统调度限制决定频率）
- 后续：增加轻量中继服务（webhook receiver）来触发客户端增量同步（或由服务端推送到设备）

后台任务与系统限制
- iOS 上后台任务需要使用系统提供的 BackgroundTasks 能力（如 BGTaskScheduler），系统决定调度窗口；我不能假设“永远准点后台运行”。[29]
- Android 上我会用 WorkManager 来做“延后但保证执行”的后台同步与提醒相关任务；官方文档把 WorkManager 作为背景任务方案，并介绍其可在满足约束时调度与持久化。[30]

#### 知识库同步：三种可选方案与我推荐的演进路径

我会在 README 的“Sync”章节明确三种方案，并标注支持程度：

1) BYOS（Bring Your Own Sync）文件夹同步（推荐 MVP）
- 笔记是 Markdown 文件，可让用户把笔记文件夹放入自己已有的同步体系（iCloud Drive/OneDrive/Dropbox/NAS/WebDAV 等）。
- lazyNote 只负责：文件变更监听、索引重建、冲突提示。
- 优点：开发成本最低、隐私暴露最小、用户可控；缺点：跨设备冲突体验一般。

2) 自建同步服务（推荐中期）
- 我会设计一个“对象增量同步”协议：每个实体有 id、updated_at、revision；客户端上报变更集（delta），服务端返回需要拉取的变更。
- 冲突策略：
- MVP：LWW + 保留冲突副本（“A 与 B 两个版本都保留”）
- 中期：3-way merge（基于上一次共同基线）
- 远期：对笔记正文采用 CRDT（如 Automerge）以自动合并并减少人工冲突。Automerge 明确将自己定义为 CRDT，可在多设备并发编辑时自动合并并最终收敛。[31]

3) 平台云（可选项）
- Apple 生态可考虑 CloudKit（其目标是“在 app 与 iCloud container 之间移动数据”），但它不覆盖 Android/Windows，因此只能作为“Apple-only Sync Provider”。[32]

### 端到端加密（E2EE）可选设计

我会把 E2EE 的实现分两层：

- 本地加密（MVP 可做）：

- SQLite 可用 SQLCipher 做透明 AES-256 加密。[33]

- OAuth token/refresh token 等敏感信息必须放到系统安全存储：

  - Apple 平台：Keychain（Apple 安全文档强调 keychain 用于存储密码、密钥、token 等敏感小数据）。[34]

  - Android：Android Keystore（官方强调密钥材料更难被提取、可限制使用方式）。[35]

  - Windows：Credential Locker（官方说明可安全存取凭据并可随 Microsoft 帐号漫游）。[36]

- 同步 E2EE（后续版本）：

- 客户端生成主密钥（由用户口令派生或设备生成），服务端仅存密文与不可逆的索引元数据（或完全不存索引）。

- 需要明确的恢复机制（恢复码/多设备密钥迁移），否则用户换机容易“数据永远打不开”。

## 隐私安全合规与备份导出策略

### 隐私与权限最小化

我会用“默认最小权限”的策略来降低审核与合规风险：

- 日历权限：如果我使用系统日历（iOS EventKit、Android Calendar Provider）会涉及 READ/WRITE 权限；Android 官方文档明确读写日历需要 READ_CALENDAR/WRITE_CALENDAR。[37]

- 通知权限：Android 13+ 需要 POST_NOTIFICATIONS 运行时授权才能发送通知；iOS 需要调用 UNUserNotificationCenter 请求授权。[38]

- Google 数据访问：我只请求最小 scopes，且在 UI 上解释用途；Google API Services User Data Policy（Limited Use）要求数据用途与 UI 功能强相关，并限制数据转移。[39] Workspace API 用户数据政策也强调权限请求要清晰且符合批准用例。[40]

### 合规建议（以 GDPR 为代表的通用策略）

即使我短期不在欧盟发行，我仍建议按 GDPR 思路设计数据治理，因为这会让隐私设计更“可证明”。GDPR 的法律文本为 Regulation (EU) 2016/679。[41]

我会在 README/隐私政策里明确：

- 数据类别：笔记内容、任务、日历事件摘要、Google OAuth token（如启用同步）。

- 数据流向：默认本地；若启用 Google Calendar 同步，则与 Google 服务器交互；若启用自建同步，则会上传（明文或密文）。

- 数据保留与删除：用户可导出/删除本地数据；若有云端服务，提供删除入口与时效说明。

移动端安全基线我建议对齐 OWASP MASVS（其定位为移动应用安全验证标准）。[42]

### App Store/平台政策可预期点

若我上架 Apple 平台，需要在 App Store Connect 填写 App Privacy Details，让用户在商店页面了解数据类型与是否与用户关联/用于追踪；Apple 官方对 “App Privacy Details” 有明确说明。[43] 同时 Apple 也提供 App Review Guidelines 与隐私相关设计指导（例如“最小必要数据”原则）。[44]

### 备份与导出（必须作为可信承诺写入 README）

我建议 MVP 就提供：

- 笔记导出：整库导出为 Markdown 文件夹（含附件），保持可读性。

- 任务/日历导出：

- 任务：JSON（包含状态、提醒、重复、关联 noteId）

- 日历：ICS（至少导出事件；任务可选导出为 VTODO 或以事件方式导出）

- 一键打包：Zip + 校验（hash）以便用户做版本备份。

- 恢复导入：从导出包恢复，重建 SQLite 索引与 FTS5。[2]

## 开发里程碑与工时估算与 README 草案

### 里程碑与工时估算

我用“单人全职开发（40h/周）+ 少量 UI 设计投入”的假设来估算（如果是 2 人团队可并行缩短周期，但集成/测试仍是关键路径）。

- MVP（v0.1）：8–10 周，约 320–420 小时

- 核心：统一入口 + 笔记 Markdown + 任务/基础日历视图 + 本地提醒 + Google Calendar 事件双向同步（轮询增量）+ 导出/备份

- v0.2（增强联动与体验）：6–8 周，约 240–320 小时

- 增强：backlinks（可选）、更强搜索过滤、日历多视图、拖拽安排、更多快捷命令

- v0.3（同步与可靠性）：8–12 周，约 320–480 小时

- 增强：自建同步服务（可选）、冲突可视化合并、后台调度优化（iOS BGTaskScheduler / Android WorkManager）[45]

- v1.0（安全与生态）：10–14 周，约 400–560 小时

- 增强：本地加密（SQLCipher）、E2EE 同步（可选）、插件化接口、审计与隐私完善（OWASP MASVS 对齐）[46]

### Mermaid 甘特图时间线

我以 2026-02-17（下一个工作周）作为计划起点示例，实际可在 README 中改为项目启动日期。

gantt
  title lazyNote Roadmap (MVP + Next 3 Releases)
  dateFormat  YYYY-MM-DD
  axisFormat  %m/%d

  section MVP v0.1
  产品定义与信息架构           :a1, 2026-02-17, 10d
  UI原型与统一入口交互         :a2, after a1, 10d
  笔记Markdown编辑+索引(FTS5)  :a3, after a2, 15d
  任务+基础日历视图+提醒        :a4, after a2, 15d
  Google Calendar OAuth+事件同步 :a5, after a3, 15d
  导出/备份+测试+打包发布        :a6, after a4, 15d

  section v0.2
  轻量双向链接(backlinks可选)    :b1, after a6, 14d
  日历多视图+拖拽安排             :b2, after a6, 14d
  命令面板扩展与搜索过滤           :b3, after b1, 14d

  section v0.3
  可选自建同步服务(基础)           :c1, after b3, 21d
  冲突解决与合并UI                 :c2, after c1, 14d
  后台调度与同步可靠性优化          :c3, after c1, 14d

  section v1.0
  本地加密(SQLCipher)              :d1, after c3, 21d
  E2EE同步(可选)与密钥恢复          :d2, after d1, 28d
  隐私合规与安全基线(MASVS)         :d3, after d1, 14d

### README 草案大纲与示例段落

下面内容我按“可以直接粘贴进仓库 README”的写法提供（你可在项目生成后直接替换占位符）。

README 大纲（建议）
- 项目简介（What & Why）
- 核心特性（MVP Scope + Roadmap 表）
- 快速开始（安装、运行、构建、发布）
- 产品使用指南（统一入口、笔记、任务/日历、互链）
- 架构概览（模块划分、数据模型、同步策略）
- Google Calendar 同步说明（权限、OAuth、数据用途）
- 隐私与安全（本地存储、加密选项、权限说明、数据删除）
- 备份与导出（格式、恢复）
- 贡献指南（开发环境、分支策略、提交规范、issue 模板）
- License

示例段落：项目简介

lazyNote 是一个极简、跨平台（Windows/macOS/iOS/Android）的“笔记 + 任务/日历”应用。我把它设计成一个单入口：无论是写笔记、创建任务，还是把任务安排进日历，都从同一个搜索/命令面板完成。lazyNote 默认保持简单：笔记以 Markdown 为核心，组织方式以“层级 + 标签”为主；双向链接是可选增强；任务与日历则以“任务为中心、日历为视图”，并支持与 Google Calendar 双向同步（事件级别）。

示例段落：架构与数据

lazyNote 采用本地优先（local-first）的数据策略：笔记正文使用 Markdown 文件保存，以保证可迁移性与可导出；结构化数据（任务、事件镜像、链接关系、索引）存储在 SQLite 中，并使用 SQLite FTS5 提供全文检索与命令面板的快速响应能力。[2]

示例段落：Google Calendar 同步与隐私

lazyNote 使用 Google Calendar API 在用户授权后同步日历事件。同步实现遵循 OAuth 原生应用最佳实践（外部系统浏览器、避免内嵌 WebView），并尽量请求最小 scopes。[22] 我们对从 Google API 获得的数据的使用遵守 Google API Services User Data Policy（Limited Use），数据仅用于在应用内提供显著的用户可见功能（例如日历视图与提醒）。[39]

示例段落：备份/导出

你可以随时导出整个笔记库（Markdown + 附件）与任务/日历数据（JSON/ICS）。导出包可在新设备上导入恢复，应用会自动重建本地索引（FTS5）。[2]

示例段落：隐私（平台合规提示）

若你在 Apple 平台安装与使用 lazyNote，我们会在 App Store 的 App Privacy Details 中披露应用可能收集的数据类型与用途；你也可以在应用内的“隐私”页面查看权限与数据流向说明。[47]

[1] [7] [11] Human Interface Guidelines

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines?utm_source=chatgpt.com

[2] SQLite FTS5 Extension

https://www.sqlite.org/fts5.html?utm_source=chatgpt.com

[3] [20] Supported deployment platforms

https://docs.flutter.dev/reference/supported-platforms?utm_source=chatgpt.com

[4] [21] Tauri 2.0 Stable Release

https://v2.tauri.app/blog/tauri-20/?utm_source=chatgpt.com

[5] [22] RFC 8252 - OAuth 2.0 for Native Apps

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8252?utm_source=chatgpt.com

[6] [39] Google API Services User Data Policy

https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy?utm_source=chatgpt.com

[8] Link notes

https://help.obsidian.md/link-notes?utm_source=chatgpt.com

[9] API Reference | Google Calendar

https://developers.google.com/workspace/calendar/api/v3/reference?utm_source=chatgpt.com

[10] Searching | Apple Developer Documentation

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/searching?utm_source=chatgpt.com

[12] SQLCipher - Full Database Encryption for SQLite

https://www.zetetic.net/sqlcipher/?utm_source=chatgpt.com

[13] [32] CloudKit | Apple Developer Documentation

https://developer.apple.com/documentation/cloudkit?utm_source=chatgpt.com

[14] Asking permission to use notifications

https://developer.apple.com/documentation/usernotifications/asking-permission-to-use-notifications?utm_source=chatgpt.com

[15] [16] Introduction

https://electronjs.org/docs/latest/?utm_source=chatgpt.com

[17] Core Components and Native Components

https://reactnative.dev/docs/intro-react-native-components?utm_source=chatgpt.com

[18] SwiftUI - Apple Developer

https://developer.apple.com/swiftui/?utm_source=chatgpt.com

[19] Kotlin Multiplatform

https://developer.android.com/kotlin/multiplatform?utm_source=chatgpt.com

[23] ASWebAuthenticationSession

https://developer.apple.com/documentation/authenticationservices/aswebauthenticationsession?utm_source=chatgpt.com

[24] openid/AppAuth-Android

https://github.com/openid/AppAuth-Android?utm_source=chatgpt.com

[25] Synchronize resources efficiently  |  Google Calendar  |  Google for Developers

https://developers.google.com/workspace/calendar/api/guides/sync

[26] Events: update | Google Calendar

https://developers.google.com/workspace/calendar/api/v3/reference/events/update?utm_source=chatgpt.com

[27] Extended properties | Google Calendar

https://developers.google.com/workspace/calendar/api/guides/extended-properties?utm_source=chatgpt.com

[28] Push notifications  |  Google Calendar  |  Google for Developers

https://developers.google.com/workspace/calendar/api/guides/push

[29] [45] BGTaskScheduler | Apple Developer Documentation

https://developer.apple.com/documentation/backgroundtasks/bgtaskscheduler?utm_source=chatgpt.com

[30] Background tasks overview | Background work

https://developer.android.com/develop/background-work/background-tasks?utm_source=chatgpt.com

[31] Automerge | Documentation

https://automerge.org/automerge-swift/documentation/automerge/?utm_source=chatgpt.com

[33] [46] SQLCipher Design - Security Approach and Features

https://www.zetetic.net/sqlcipher/design/?utm_source=chatgpt.com

[34] Keychain services | Apple Developer Documentation

https://developer.apple.com/documentation/security/keychain-services?utm_source=chatgpt.com

[35] Android Keystore system | Security

https://developer.android.com/privacy-and-security/keystore?utm_source=chatgpt.com

[36] Credential locker for Windows apps

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/develop/security/credential-locker?utm_source=chatgpt.com

[37] Calendar provider overview | Identity

https://developer.android.com/identity/providers/calendar-provider?utm_source=chatgpt.com

[38] Notification runtime permission | Views

https://developer.android.com/develop/ui/views/notifications/notification-permission?utm_source=chatgpt.com

[40] Workspace API user data and developer policy

https://developers.google.com/workspace/workspace-api-user-data-developer-policy?utm_source=chatgpt.com

[41] Regulation - 2016/679 - EN - gdpr - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng?utm_source=chatgpt.com

[42] OWASP MASVS

https://mas.owasp.org/MASVS/?utm_source=chatgpt.com

[43] [47] App Privacy Details - App Store

https://developer.apple.com/app-store/app-privacy-details/?utm_source=chatgpt.com

[44] App Review Guidelines

https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/?utm_source=chatgpt.com